OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT

SVETVINČENAT 98, 52342 SVETVINČENAT

OIB: 92363347984

http://os-svetvincenat.skole.hr

ured@os-svetvincenat.skole.hr

GOSPODARSKOM SUBJEKTU

Na temelju odredbe članka 17. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova, u provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga za Uslugu radova sanacije hodnika i blagovaonice u zgradi Osnovne škole Svetvinčenat utvrđuje elemente za izradu ponude i gospodarskom  subjektu upućuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Evidencijski broj nabave 29-2026

| 1. | OPIS PREDMETA NABAVE |
| --- | --- |
| 1.1. | Predmet nabave: Radovi sanacije hodnika i blagovaonice u zgradi Osnovne škole Svetvinčenat |
| 1.2. | Procijenjena vrijednost nabave: 29.000,00 euro bez PDV-a (36.250,00 euro s PDV-om) |
| 1.3. | Količina predmeta nabave: 1 (jedan) |
| 1.4. | Projektni zadatak - ciljevi ugovora: Radova sanacije hodnika i blagovaonice u zgradi Osnovne škole Svetvinčenat Predviđenim zahvatom za keramičke površine hodnika, blagovaonice s kuhinjom i spremišta kuhinje ručno uklonila bi se dotrajala keramika, izradile nove podloge od cementnog estriha, te stavio premaz- impregnaciju na postojeću keramiku. Također, potrebno je izvršiti dobavu i postavu retificiranih i prvoklasnih podnih keramičkih pločica u hodniku, blagovaonici s kuhinjom, površine 320 m2, te zidnih keramičkih pločica u prostoru kuhinje i spremišta kuhinje (ukupne površine 40 m2).Pločice je potrebno postaviti na visinu od 220 cm na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom te fugirati poboljšanim fugir masom sa dodacima za vododbojnost i sprječavanje pojave plijesni. Na sve završne rubove potrebno je postaviti profilnu završnu lajsnu i sokl 7 cm. Razred protukliznosti R9. Potrebno je očistiti keramiku nakon opločavanja i fugiranja. |
| 2. | UVJETI NABAVE |
| 2.1. | Način izvršenja: ugovor/narudžbenica; jednokratno |
| 2.2. | Rokovi pružanja usluge: 30. 08. 2026. |
| 2.3. | Trajanje ugovora: 30. 8. 2026. |
| 2.4. | Mjesto pružanja usluge: uredi ugovaratelja, lokacija naručitelja |
| 2.5. | Rok valjanosti ponude: 30 dana |
| 2.6. | Odredbe o cijeni: U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijena ponude izražava se u eurima a mora biti iskazana na način da se iskazuje cijena ponude bez PDV-a, posebno se iskazuje iznos PDV-a i ukupna cijena ponude s PDV-om. |
| 2.7. | Rok, način i uvjeti plaćanja: Po izvršenoj isporuci u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanog računa. Ne odobrava se plaćanje predujma. Ugovaratelj je dužan naručitelju ispostaviti e-račun. |
| 2.8. | Kriterij za odabir ponude: najniža cijena |
| 2.9. | Ponuditelji su u svojoj ponudi dužni pridržavati se projektnog zadatka koji je definiran točkom 1.4. ovog poziva na nadmetanje, te dostaviti tražene dokaze sposobnosti. |
| 2.10. | Osnovni uvjeti za davanje ponude: - Izvadak iz sudskog registra - Ponudbeni list - Troškovnik Molimo da uz ponudu priložite odgovarajuće dokaze navedenih uvjeta. Dokazi mogu biti priloženi u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata. |
| 2.11. | Odredbe vezane za nepridržavanje ugovora: Kašnjenje u realizaciji ugovorne obveze se kažnjava s umanjivanjem vrijednosti ugovora za 0,5% izvorne vrijednosti ugovora za svaki dan kašnjenja unutar prvih 30 dana kašnjenja i s umanjivanjem vrijednosti ugovora za 1% izvorne vrijednosti ugovora za svaki dan nakon tog perioda. |
| 3. | ODREDBE O PONUDI |
| 3.1. | Sastavni dijelovi ponude: ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja), troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) i dokazi sposobnosti. |
| 3.2. | Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude, npr. 1/10 ili 10/1. Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja. |
| 3.3. | Jezik i pismo ponude. Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. |
| 4. | NAČIN DOSTAVE PONUDE |
| 4.1. | Ponuda se dostavlja elektroničkom poštom na adresu naručitelja ured@os-svetvincenat.skole.hr Prilikom dostave ponude u PREDMETU elektronske pošte potrebno je navesti Predmet nabave: Radovi sanacije hodnika i blagovaonice u zgradi Osnovne škole Svetvinčenat Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentira se kao zakašnjelo pristigla ponuda, obilježava se kao zakašnjela, o čemu naručitelj elektroničkom poštom obavještava ponuditelja. |
| 4.2. | Rok za dostavu ponude: 3.7. 2026. godine, do 14:00 sati |
| 4.3. | Rok za otvaranje ponude: 7.7. 2026. godine, do 12:00 sati Otvaranje ponuda nije javno. |
| 5. | OSTALO |  |
| 5.1. | Obavijesti u vezi predmeta nabave: |  |
|  | Kontakt osoba: Silvija Jeromela Obrovac |  |
|  | Broj telefona: 099/2643001 |  |
|  | Adresa e-pošte: ured@os-svetvincenat.skole.hr |  |
| 5.2. | Obavijesti u vezi tehničkih specifikacija nabave: |  |
|  | Kontakt osoba: Silvija Jeromela Obrovac |  |
|  | Broj telefona: 099/2643001 |  |
|  | Adresa e-pošte: ured@os-svetvincenat.skole.hr |  |
| 5.3. | Posebne odredbe: |  |
|  | Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati ponudu, sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditelju, ukoliko dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima prema odluci Naručitelja. Naručitelj će izvršiti pregled dostavljene ponude najkasnije u roku od 2 (dana) od dana od isteka roka za dostavu ponude te pisanu obavijest o rezultatu nabave dostaviti svim ponuditelju. |  |

KLASA:406-03/26-01/01

URBROJ:2168-7-01/1-26-1

Svetvinčenat, 26.06.2026. godina

_________________(potpis)

Ponudbeni list

PREDMET NABAVE : Radovi sanacije hodnika i blagovaonice u zgradi Osnovne škole Svetvinčenat

Ponudbeni list br./ br. ponude: ________________________

| Naziv ponuditelja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa sjedišta ponuditelja (tvrtka) |  |  |  |
| OIB: |  | IBAN: |  |
| Dali je ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti): | DA | NE |  |
| Adresa za dostavu pošte: |  | Adresa e- pošte: |  |
| Osoba za kontakt: (ime, prezime i funkcija) |  |  |  |
| Broj telefona: |  | Broj telefaksa: |  |
| Ime, prezime i stručna kvalifikacija osobe odgovorne za izvršenje ugovora: |  |  |  |

CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE:

| Cijena za predmet nabave bez pdv-a*/brojkama: |  |
| --- | --- |
| Iznos pdv-a ** /brojkama: |  |
| Cijena za predmet nabave s pdv-om/brojkama: |  |

Rok valjanosti ponude: _____ dana

Mjesto i datum:  U _________________,  ______________

Ponuditelj

_________________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

*Cijena se izražava u kunama. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

** Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis za cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za opis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

*** Ponuda mora biti ovjerena te sadržavati potpis ovlaštene osobe.

TROŠKOVNIK

| Br.. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere. | Količina. | Jedinična cijena (u euro) | Ukupno (u euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ručno uklanjanje dotrajalih keramičkih pločica skupa s podlogom. U cijenu je uključeno štemanje, ukrcaj u kolica i prijevoz izvan objekta, ukrcaj i odvoz na deponij materijala. Obračun po m2. | M2 | 50,00 |  |  |
| 2. | Izrada nove podloge od cementnog estriha debljine minimalno 4,00 cm na mjestima uklanjanja postojećeg. Obračun po m2. | M2 | 50,00 |  |  |
| 3. | Premaz- impregnacija postojeće keramike specijalnim premazom s dodatkom kvarcnog posipa za potrebe ljepljenja novih formata keramičkih pločica na postojeće. Obračun po m2. | M2 | 270,00 |  |  |
| 4. | Dobava i postava podnih keramičkih pločica u hodniku i blagovaonici škole. Pločice se postavljaju na prethodno pripremljenu podlogu poboljšanim cementnim fleksibilnim ljepilom, te se fugiraju poboljšanom fugir masom sa dodacima za vododbojnost i sprječavanje pojave plijesni. Za sve završne radove potrebno je postaviti profiliranu završnu lajsnu. U jedinične cijene uključen je vezni i brtveni materijal, završne lajsne te sokl, čišćenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase. U cijeni uključeno polaganje sokla visine 7 cm. Rzred protukliznosti, R9. Obračun mo m2 za postavu po podu i po m 1 za postavljanje sokla. | M2 | 320,00 |  |  |
| 5. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica. Pločice su retificirane, prvoklasne. Pločice se postavljaju u visini od 220 cm, na pripremljenu podlogu cementnim fleksibilnim ljepilom, te se fugiraju poboljšanom fugir masom sa dodacima za vododbojnost i sprječavanje pojave plijesni. Prije polaganja pločica na zidove izvedene od gipskartonskih ploča površinu je potrebno pripremiti sredstvom za impregnaciju. Na sve završne rubove potrebno je postaviti profiliranu završnu lajsnu. U jedinične cijene radova uključen je vezni i brtveni materijal, završne lajsne te čišćenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase. Obračun po m2. | M2 | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | Cijena ponude (bez PDV-a) |  |
|  |  |  |  | PDV: |  |
|  |  |  |  | sveukupno: |  |

Napomena:

U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, lagane skele, rastur materijala, neminovne otpatke, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, te uklanjanja nečistoća nastalih tokom rada, kao i odvoz sveg pratećeg suvišnog materijala i smeća (ambalaže).

Ponuditelj je obvezan ispuniti sve stavke troškovnika. Nije dozvoljeno mijenjanje ili ispravljanje stavki troškovnika. Ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i jedinične cijena stavke.